    Umowa Nr ……..	

zawarta w dniu  ……. roku w Końskowoli pomiędzy:

Gminą Końskowola, ul. Pożowska 3a, 24-130 Końskowola
NIP 7162671389, REGON 431019661, reprezentowaną przez:
Burmistrza Końskowoli - Mariusza Majkutewicza
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Joanny Przednowek,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
……… 
zwanym dalej „Wykonawcą”
§ 1 
Przedmiot umowy
1. [bookmark: _Hlk44061581]Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych w ramach zadania pn. „Wykonanie nagrobków mogiły żołnierzy Wojska Polskiego znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Końskowoli.  ”  
2. Zakres prac budowlanych, zgodnie z dokumentacją obejmuje m. in.:
a) rozbiórkę istniejących 9 obrzeży betonowych grobów i demontaż krzyży, 
b) wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża (wraz z demontażem i ponownym montażem istniejącej tablicy granitowej)
c) montaż 9 nowych nagrobków na betonowej podbudowie, 
d) montaż oszlifowanych i oczyszczonych krzyży na grobach, 
e) wykonanie utwardzenia z kostki brukowej wokół nagrobków, 
f) montaż postumentu z tablicą tyflograficzną ze stali nierdzewnej z planem mogił (dostarczonego przez Zamawiającego) 
g) montaż ławki od ul. Cmentarnej (dostarczonej przez Zamawiającego)
h) montaż dwóch tablic informacyjnych projektu (dostarczonych przez Zamawiającego)
i) obłożenie drzewa kratą 
j) roboty porządkowe
k) dokumentację odbiorową.
3. Zakres inwestycji ma być wykonany zgodnie z dokumentacją architektoniczno-budowlaną, wytycznymi konserwatorskimi stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, oraz zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiającego decyzjami i pozwoleniami wydanymi przez właściwe organy.
4. Wykonawca oświadcza, że  do realizacji niniejszej umowy posiada odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do informowania w formie pisemnej Zamawiającego 
o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do informowania o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie terminu zakończenia robót  oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.
[bookmark: _Hlk182824286]6. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

§ 2
Termin realizacji
1. [bookmark: _Toc4489709][bookmark: _Toc513013296][bookmark: _Toc514069198][bookmark: _Toc4489716]Termin zakończenia prac i wykonania przedmiotu umowy nastąpi do dnia 31.08.2025 roku. 
§ 3
Przekazanie placu budowy
1. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
2. Od dnia podpisania umowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren, na którym będą realizowane prace.
3. Od dnia protokolarnego przekazania placu budowy:
1) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie do chwili zakończenia odbioru końcowego wykonanych robót,
2) na Wykonawcy ciąży obowiązek należytego zabezpieczenia robót oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy oraz osób trzecich, a także mienia znajdującego  się na terenie budowy, w tym materiałów budowlanych (także zabezpieczenie ich od zniszczenia lub kradzieży),
3) Wykonawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa na terenie budowy przez cały okres realizacji robót, aż do zakończenia odbioru końcowego robót. 
4. Przedstawiciel Zamawiającego zobowiązany jest do wskazania Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub odzyskanych materiałów (np. przekazanie ich do złomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadów/śmieci lub przeznaczenie ich do ponownego wbudowania bądź zagospodarowania itp.).

§ 4
Obowiązki Stron
1. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
1) stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego oraz inspektorów nadzoru w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;
2) przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy.
3) Wykonywanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP oraz przepisami p. poż. przepisami ochrony środowiska i przepisami o odpadach, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej;
4) pełnienie funkcji koordynacyjnych w przypadku robót realizowanych przez podwykonawców. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zmiany podwykonawcy jeśli wykonują roboty w sposób wadliwy i niezgodny z założeniami i przepisami,
5) zgłaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót ulegających zakryciu i robót zanikających – jeśli wymagane.
6) informowania Zamawiającego i inspektora nadzoru o wystąpieniu okoliczności skutkujących konieczności wykonania robót nieprzewidzianych lub zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia tych okoliczności.
7) dokonanie odpowiedniego zabezpieczenia oraz oznakowania prowadzonych robót, oraz wykonawca zobowiązany jest do usuwania i prawidłowego składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów, a także niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.
8) Wykonawca zobowiązany jest postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) i ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r., (Dz. U. z 2021, poz. 1973 ze zm.) jak i w razie potrzeby zgłaszania informacji o wytwarzanych odpadach do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Końskowola.
9) naprawienie wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji robót swoim staraniem i na własny koszt w ramach zamówienia.
10) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go Zamawiającemu w wyznaczonym terminie odbioru robót.
2. Wykonawca ponosi wszystkie koszty utrzymania terenu prowadzonych robót, w tym transportu i zagospodarowania powstałych odpadów.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt zasilenie terenu budowy w wodę, energię elektryczną i dojazdy tymczasowe, ogrodzenia itd. 

§ 5
Materiały
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z nowych materiałów własnych o odpowiednich parametrach jakościowych.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać: wymogom wyrobów dopuszczonych do powszechnego obrotu i stosowania w budownictwie określonych w przepisach prawa budowlanego.
3. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco gromadzić i okazywać na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego ) w stosunku do wbudowanych materiałów stosowne atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, deklaracje zgodności  i aprobaty techniczne. 
4. Wykonawca przed wbudowaniem kluczowych materiałów i wyrobów budowlanych zobowiązany jest do przedłożenia inspektorowi nadzoru i uzyskania zatwierdzenia kart materiałowych, o ile dotyczy.
5. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy dla kluczowych materiałów i wyrobów budowlanych uprzedniego przedstawienia próbek, a wykonawca zobowiązuje się do ich dostarczenia.
6.  Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki i materiały wymagane do  zbadania na żądanie zamawiającego jakości wykonanych robót na terenie budowy. 
[bookmark: _Toc4489715]
§ 6
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości brutto: ….. zł (słownie: …. złotych), w tym VAT 23%, tj. …. zł, netto: ….. zł. 
1. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury po protokolarnym odbiorze robót na konto Wykonawcy nr …..
1. Dane do wystawienia faktury: Gmina Końskowola, ul. Pożowska 3a, 24-130 Końskowola, NIP 716-26-71-389.
1. Płatność za fakturę będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
1. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
[bookmark: _Toc4489717]	
§ 7
	Gwarancja
[bookmark: _Toc4489723]1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na kompletny przedmiot umowy na okres 36  miesięcy.  Bieg okresu gwarancji liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:
1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną przedmiotu umowy,
2) usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru oraz ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek                w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (listem, mailem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego możliwe jest wydłużenie terminu bezpłatnego usunięcia wad i usterek. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.
4. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może powierzyć wykonanie napraw i innych czynności wynikających                                z gwarancji na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy bez dodatkowego wezwania. Kosztami usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie obciążony Wykonawca. 
5. Zapis ust. 4 nie wyklucza prawa potrącenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
6. Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy przez osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy.

§ 8
Rękojmia
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy (rękojmia za wady fizyczne).
2. Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady na cały wykonany przedmiot umowy w okresie  36 miesięcy od dnia  odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 48 godzin od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 9
Odbiór
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie całego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej zakończenie robót i gotowość do odbioru wykonanego przedmiotu umowy.
3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w terminie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:
1. nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin, fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo:
a) obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi dla robót wadliwie wykonanych,
b) zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi dla robót wadliwie wykonanych;
1. nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
1.  jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;
1. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia, a w sytuacji odmowy ich wykonania przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do wykonania ich we własnym zakresie i obciążenia kosztami Wykonawcy.
5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych podczas odbioru. Ujawnienie wad w trakcie czynności odbioru skutkować będzie przerwaniem czynności odbioru, które wznowione zostaną po ich usunięciu.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
§ 10
Zmiany w umowie
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w zakresie dotyczącym:
1) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach: 
a) gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie należytemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków publicznych, 
b) zaistnienia niesprzyjających, obiektywnych warunków klimatycznych uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, dotyczy to także działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, akt terroru, katastrofa, załamanie gospodarcze), mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru,
c) wystąpienia innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy,
2) Zmiany wynagrodzenia związanej ze zmianą  obowiązującej stawki VAT; w tej sytuacji do kwoty netto zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
3) Innych warunków umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego.
2. Wszystkie powyższe postanowienia zawarte w ust. 2  stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
3. Nie stanowi zmiany umowy w szczególności:
1. zmiana danych teleadresowych strony umowy,
1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-prawna umowy (np. zmiana rachunku bankowego, sposobu opisywania faktur).

§ 11
Kary umowne
1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
1. Kary będą naliczane w następujących przypadkach  i  wysokościach:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
1. opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
1. opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
1. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto.
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za :
1. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 25 % wynagrodzenia umownego brutto.
0. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
0. Kary umowne naliczone przez Zamawiającego Wykonawca zapłaci przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary.
0. [bookmark: _Toc4489727]Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
1. Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
1. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego 
1. Umowę niniejszą sporządzono w 2  jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim: 1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 


Integralną część umowy stanowi:
Załącznik nr 1- dokumentacja architektoniczno-budowlane, wytycznymi konserwatorskimi


       ZAMAWIAJĄCY							     WYKONAWCA
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